AI 코딩 도구 도입 추진 현황 및 확산 방향

2026. 10. 7

1. 추진 경과

□ 파일럿 : 2026. 7. 1 ~ 8. 29 (8주), 3개 팀 80명 (개발 인력 420명의 19%)

- 작업 완료 시간 평균 18% 단축 (신규 기능 24%, 버그 수정 12%, 테스트 코드 작성 31%)

- 코드 리뷰 지적 건수 월 평균 9.2건 → 7.4건 (20% 감소)

- 만족도 5점 만점 4.1점, 지속 사용 의향 88%, 주 3회 이상 사용자 78%

□ 보안심사 : 10월 초 완료, 핵심 알고리즘 및 고객 데이터 저장소는 전송 제외 조건으로 승인

- 9월 말 예정 대비 약 1주 지연

2. 한 계

□ 효과 편차 : 상위 팀 25% 단축 대비 하위 팀 9%

- 레거시 언어(C/C++ 기반 내부 프레임워크) 영역은 4%에 그침

□ 보안 : 사내 소스 외부 전송 우려 설문 응답자의 41%, 파일럿 중 보안 관련 지적 3건 증가

- 전용 보안 점검 도구 병행으로 대응 가능한지 추가 확인 필요

3. 도입 방식 비교

| 구분 | (1안) 외부 클라우드 서비스 이용 | (2안) 사내 전용 환경 구축 |
| --- | --- | --- |
| 보안 | 소스 일부가 외부 서버로 전송 | 사내망 내 처리, 외부 전송 없음 |
| 비용 | 1석당 월 25만원 / 150석 기준 연 4.5억원 / (3년 누적 13.5억원) | 초기 구축비 12억원 / 운영비 연 3억원 / (3년 누적 21억원) |
| 구축 기간 | 즉시 사용 가능 | 약 6개월 |
| 기술 수준 | 최신 모델 즉시 반영 | 모델 업데이트 주기에 따라 지연 가능 |

※ 3년 누적 기준 약 233석을 넘으면 2안이 유리 (2안 운영비가 석수와 무관하다는 가정)

4. 확산 계획 및 의사결정 요청

□ 단계별 확산 (1안 기준)

- 1단계 (2026년 4분기) : 150석, 개발 인력의 약 36%, 연 4.5억원 (4분기 반영분 1.1억원)

- 2단계 (2027년 상반기) : 300석, 연 9.0억원, 레거시 지원 범위 확인 후 결정

※ 233석을 넘으므로 2안과 비용 재비교

- 3단계 (2027년 하반기 이후) : 420석 전체 확대, 방식은 재비교 결과에 따라 결정

□ 기대 효과 : 420명 전체에 18% 단축 가정 시 연간 약 76명분 시간 확보

□ 승인 요청 : 1단계 150석 도입 및 4분기 예산 1.1억원 집행

- 2단계는 2027년 2월 중 성과 점검 후 재상정 (점검 기준 : 단축률 15% 이상 유지, 보안 점검 이탈 0건)

- 이 상 -