AI 코딩 도구 보안 및 비용 검토

2026. 9. 30

1. 검토 배경

□ 파일럿 결과(작업 시간 평균 18% 단축)를 바탕으로 전사 확대 도입 전 보안 및 비용 검토

□ 쟁점 : 사내 소스 외부 전송 위험, 라이선스 비용, 도입 방식

2. 도입 방식 비교

| 구분 | (1안) 외부 클라우드 서비스 이용 | (2안) 사내 전용 환경 구축 |
| --- | --- | --- |
| 보안 | 소스 일부가 외부 서버로 전송됨 | 사내망 내에서 처리, 외부 전송 없음 |
| 비용 | 1석당 월 25만원 / 150석 기준 연 4.5억원 | 초기 구축비 12억원 / 운영비 연 3억원 |
| 구축 기간 | 즉시 사용 가능 | 약 6개월 |
| 기술 수준 | 최신 모델 즉시 반영 | 모델 업데이트 주기에 따라 지연 가능 |

3. 검토 의견

□ 보안심사 상태 : 외부 전송 데이터 범위 제한 조건부로 심사 진행 중 (9월 말 완료 예정이었으나 일정 연장)

- 전송 대상에서 핵심 알고리즘 및 고객 데이터 저장소 제외 조건 검토

□ 비용 측면

- 1안은 초기 부담이 적으나 석수 증가에 비례해 비용 증가

- 2안은 3년 누적 기준 21억원(초기 12억원 + 운영 3억원 × 3년)으로, 1안 3년 누적 13.5억원보다 높음

※ 3년 누적 기준 약 233석을 넘으면 2안이 유리 (21억원 ÷ 석당 900만원, 2안 운영비가 석수와 무관하다는 가정)

□ 파일럿에서 확인된 보안 관련 지적 3건 증가는 전용 보안 점검 도구 병행으로 대응 가능한지 추가 확인 필요

4. 제 언

□ 1단계로 1안 기반 150석 도입, 보안 조건을 충족하는 범위로 한정

□ 2안은 석수가 300석으로 늘어나는 시점에 재검토

※ 최종 결정은 보안심사 결과 확정 후 진행

- 이 상 -